| 客户名称 |  | 149厂 | 客户联系人 | 吴清华 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 三维工艺协同管理平台 | 访谈时间 | 2012/6/5 9:00-11:30 |
| 访谈主题 |  | 三维工艺设计管理 | 访谈地点 | 信息中心 |
| 访谈人员 | 客户 | 鲍宏伟、张军、 郝阳、 唐春英、 华宴淞、 王建光、 王煜 |  |  |
|  | 信维 | 曾志超、杨敏、章建成 |  |  |

访谈记录

| Part 1 | 访谈时间：09:00-11:30 访谈人员信息： 鲍宏伟（四车间）、张军（四车间）、郝阳（四车间）、唐春英（一车间）、华宴淞（运载部）、王建光（四车间）、王煜（四车间） |
| --- | --- |
|  | 访谈内容记录： - 结构化三维工艺设计 - 结构化三维装配工艺所需属性 - 目前工艺员工艺设计工作中以二维工艺文件编制为主，没有涉及三维零件工艺设计，对三维工艺设计暂时无法提出具体的需求。通过本次针对试点型号产品的三维工艺设计验证工作，发掘用户需求，部分需求（例如：工艺计划涉及到字段属性、工艺计划的输出格式）可以在本期实现。其他需求可以进行收集整理，在二期项目予以实现。 - 三维工艺装配工艺需要的属性根据装配工艺卡片的字段定义 - 装配工艺卡片中的属性在Windchill系统中对应的含义 工艺文件属性： - 产品代号：产品上下文 - 数量： - 代号： - 名称：工艺文件名称 - 工艺文件编号：工艺文件编号 工序属性： - 序号：工序编号 - 工序名称：工序名称 - 工艺内容：详细信息 - 车间：工厂 - 工艺装备： - 准结：准结工时 - 单件：单件工时 - 结构化的零件加工工艺属性（工艺过程卡） 工艺文件属性： - 产品代号：产品上下文 - 代号：图号 - 名称：图号名称 - 工艺文件编号：工艺文件编号 - 材料牌号：材料编号 - 材料名称：材料名称 - 规格 - 技术条件 - 产品数量 - 产品毛坯尺寸 - 试件数量 - 试件毛坯尺寸 工序属性： - 序号：工序号 - 工序名称：工序名称 - 内容：详细信息 - 车间：工厂 - 设备 - 工艺装配 - 准结：准结工时 - 单件：单件工时 - 结构化的零件数控加工工艺属性（数控工艺卡） 工艺文件属性： - 产品代号：产品上下文 - 代号：图号 - 名称：图号名称 - 工艺文件编号：工艺文件编号 - 材料牌号：材料编号 - 材料名称：材料名称 - 规格 - 技术条件 - 产品数量 - 产品毛坯尺寸 - 试件数量 - 试件毛坯尺寸 工序属性： - 序号：工序编号 - 工序名称：工序名称 - 内容：详细信息 - 车间：工厂 - 设备 - 工艺装配 - 程序号 - T/D - 刀具名称/半径 - 备注 - 准结：准结工时 - 单件：单件工时 - 数控加工零件 - 目前数控加工零件的实现过程，数控编程负责部门，程序代码如何管理 - 车间数控加工零件由车间工艺员根据805所二维图纸建模 - 工艺员编写数控工艺卡，在Pro/E的CAM模块中生成刀位文件 - 数控程序管理：规定要求在CAPP系统中管理，但因为程序文件比较大，上传CAPP系统后无法打开，所以没有统一管理，目前存放在各车间的服务器（DNC）统一管理 - 工艺资源管理 - 目前的工艺资源和管理方式 - 目前工装条目通过台账进行管理 - 工装在一车间的工装工具处管理，电装工装在七车间管理（各车间设计工装，一车间管理台账和实物） - 工装的编号在取号系统中取号 - 工装的分类为：专用工装、自制工装、组合工装 - 专用工装：A、B、C 三类 - 自制工装：属于车间自制，不统一管理 - 组合工装:组合夹具、机床附件 - 工装包含的属性：名称、编号、类别（A、B、C），使用车间 |

遗留问题

| 序号 | 任务 | 责任人 | 要求完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

解决计划

| 序号 | 任务 | 责任人 | 需要完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |